**工作计划**

本人主要负责小组系统的设计以及数据的抓取工作，第二角色是部分文档的编写工作；初步的系统设计已经完成，数据抓取工作是需要优先完成的，后续数据分析等工作都离不开数据抓取，所以数据抓取工作都安排在了第二周，第三周主要完成文档的修正以及测试等工作。

**第一周**

8.27-8.30：制定计划，完成需求规格说明书，完成概要设计。

8.31：完成文档测试工作以及提交文档。

9.1：学习Python的爬虫等内容，为后续数据抓取做准备，和组员讨论系统的详细设计。

**第二周**

9.2-9.6：首先完成详细设计，然后完成数据的抓取取工作，并初步提交数据，形成语料库。

9.7-9.8：协助组员完善语料库，解决编码格式不统一等问题，保证抓取的数据可用。

**第三周**

9.9-9.10：完成集成工作，以及相关的测试工作，完成所有的测试以及文档工作，保证系统在展示时能稳定运行。

9.11：完成所有的测试工作，完成文档并提交并进行个人总结。