**工作计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 计划 | 备注 |
| 8.27-8.30 | 制订计划、完成需求规格说明书 |  |
| 8.31-9.1 | 学习前端编码的相关知识 | HTML、css、js、idea的使用等 |
| 9.2-9.6 | 前端页面编码 |  |
| 9.6-9.7 | 前后端集成与完善 |  |
| 9.8-9.10 | 功能性测试、易用性测试、撰写相关测试文档 |  |
| 9.11 | 文档整理、产品验收 |  |

**执行说明**

8.31-9.2 完成了前端网页相关知识的学习；

9.3 开始前端编码；

9.4 完成初步的登录注册界面。