**工作计划**

**1120161886 陈有贤**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 开始时间 | 结束时间 |
| 需求文档测试 | 8.31 | 9.1 |
| 预算估计 | 9.2 | 9.6 |
| 功能测试1 | 9.6 | 9.7 |
| 代码分析 | 9.7 | 9.8 |
| 易用性测试 | 9.6 | 9.9 |
| 界面分析 | 9.9 | 9.10 |
| 预算管理 | 9.8 | 9.9 |
| 性能测试 | 9.6 | 9.11 |

执行说明

根据计划，现在正在预算阶段，一切按照计划来。