工作计划

## 第一周

周五（8.30）之前：完成需求规格说明书，完成数据结构和系统功能设计。

周六（8.31）、周日（9.1）：完善数据结构和功能设计，完成接口设计。

## 第二周

周一（9.2）到周三（9.4）：对所有爬取的素材进行预处理，生成语料库，并进行特征提取。

周四（9.5）、周五（9.6）：训练模型，自动生成演讲稿。

周六（9.7）、周日（9.8）：完成前端界面的编码，和后端集成。

## 第三周：

周一（9.9）、周二（9.10）：进行集成测试，修复发现的bug。

周三（9.11）：完成验收测试，生成测试分析报告。