**工作计划与执行说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 计划 | 备注 |
| 9.1-9.3 | 完成数据库初期的设计与搭建 | 电脑崩了，截至3号只是完成了设计 |
| 9.4-9.7 | 完成后端初期的搭建 | 下载并学习了相关教程，具体工作尚未进行 |
| 9.8-9.12 | 结合其他组员对数据库和后端进行调整和修改 | 尚未进行 |